Утвержден постановлением главы Аликовского района от

06.07.2007г. №219

(приложение 1) ПЛАН мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2007/2008 года

-Мероприятия-           - срок исполнения-  -ответственный исполнитель-

1.   Создать комиссии и Обеспечить общую     июнь координацию работ по оценке готовно-        2007г. сти муниципального района(поселения) к работе в осенне-зимний период 2007/2008 года

- Обеспечить выполнение установленных	до 15 сен-объемов замены неисправных котлов,	тября ветхих муниципальных тепловых и во-	2007 г. допроводных сетей

- Обеспечить эффективное использование	до 20 де-средств, предусмотренных на капиталь-	кабря  ремонт жилищного фонда, и выпол-	2007г. нение установленных объемов работ

- Завершить выполнение основных меро-      до 15 сен-приятий по подготовке к работе в осен-        тября не-зимний период объектов жилищного        2007г. фонда с оформлением паспортов готовности к эксплуатации в зимних условиях

5.	Завершить выполнение основных меро-	до 15 сен-
приятий по подготовке к отопительному	тября
сезону энергоснбжающих организаций	2007г.
независимо от организационно-правовых

форм собственности

- Завершить комиссионную проверку и	до 1 ок-приемку готовности к работе в осенне-	тября зимний период 2007/2008 года организа-      2007г. ций, участвующих в производстве, передаче, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии

- Обеспечить оформление паспортов, ак-       до 1 ок-тов готовности к отопительному сезону      тября

начальник отдела градостроительства и развития общественной инфраструктуры Аликовского района,

главы сельских поселений главы сельских поселений, МУП «Тепловодоканал»

Главы сельских поселений

Директор МУП

«Жилводдорстрой »

Главы сельских

поселений

Директор МУП «Тепловодоканал»

Начальник отдела градостроительства и развития общественной инфраструктуры Аликовского района

Директор МУП «Тепловодоканал»

энергоснабжающих организаций в соот-       2007г. ветствии с Положением об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период, утвержденным Минпромэнерго России 25 августа 2004 года.

Заключить контракты на поставку ка-	до 1 авгу-

менного угля и топочного мазута с орга-	ста

низациями, отобранными в соответствии       2007г. с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд

Обеспечить контроль за подготовкой	до 1 ок-

энергоснабжающими организациями ма-       тября
териалов, необходимых для утвержде-	2007г.

ния нормативов удельного расхода топлива, нормативов технологических потерь электроэнергии и тепловой энергии, нормативов создания запасов топлива на котельных

Главы сельских поселений

Главы сельских поселений, руководители предприятий и организаций

Главы сельских поселений

10. Создать запасы жидкого и твердого топлива в утвержденных объемах

11. Обеспечить текущие платежи и погашение задолженности за потребленные подведомственными бюджетными учреждениями и организациями жилищно-коммунального хозяйства топливно-энергетические ресурсы

| до 1 ок- | Главы сельских |
| --- | --- |
| тября | поселений,руково- |
| 2007г. | дители предприятий |
|  | и организации |
| постоянно | Главы сельских |
|  | поселений,руково- |
|  | дители предприятии |
|  | и организации |

12. Создать неснижаемые запасы материаль-      до 1 ок
но-технических ресурсов для оператив-	тября
ного устранения возможных аварийных	2007г.
ситуаций на объектах жилищно- комму
нального хозяйства

Главы сельских поселений, руководители предприятий и организаций

13.	Обеспечить резервирование источников	до 1 ок-
электроснабжения коммунальных ото-	тября
пительных котельных, оснащение объ-	2007г.
ектов резервными автономными источ
никами питания для их нормального функ-
цинирования в условиях черезвычайных

и аварийных ситуаций

14.	Предусмотреть работу котельных на ре-       до 1 ок-
зервных видах топлива (мазут, камен-	тября

Главы сельских поселений,руководители предприятий и организаций

Главы сельских поселений, руково-

ный уголь) в режимах ограничения при-	2007г.

родного газа при возникновении аварийных ситуаций в период похолоданий

- Продолжить работу по реализации энер-	постоянно госбережающих мероприятий, оснащению жилищного фонда, объектов социальной сферы приборами учета и регулирования потребления энергоресурсов

- Продолжить работу по переводу котель-	до 1 ок-ных с твердого и жидкого вида топлива	тября на природный газ , предусматривая воз-	2007г. можность работы на альтернативных

видах топлива

дители организациии и предприятий

Главы сельских поселений,руководители организаций и предприятий

главы сельских поселений

17. Обеспечить подготовку специальной техники и механизмов предприятий жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях, заготовить в полном объеме противогололедные реагенты

до 1 октября 2007г.

директор МУП «Тепловодоканал»

18. Возобновить работу на отопительный период в круглосуточном режиме объединенных аварийно - диспетчерских служб предприятий жилищно - коммунального хозяйства

с 1 октяб-       Руководители орга-ря 2007г.        низаций и предприятий,   МУП «Тепловодоканал»

19. Провести учебно - тренировочные заня-	до 1 сен-

тия по комплексному взаимодействию	тября

при ликвидации аварийных ситуаций на	2007г

объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы

Вед. специалист по ГО и ЧС райадмини-ции, директор МУП «Тепловодоканал» начальник отдела градостроительства и развития общественной инфраструктуры райадминистра-ции

20. Обеспечить представление информации о подготовке объектов жилищного фонда в Минстрой Чувашии

21. Обеспечить своевременное представление информации о ходе подготовки к работе в осенне-зимний период по фор-

ежене-

дельно с

1 июля

2007г.

1 числа

месяца, следую-

Директор МУП «Жилводдорстрой», начальник отдела градостроительства и развития общественной инфраструктуры райадмини-страции

начальник отдела градостроительства и развития общест-

ме 1-ЖКХ (зима) срочная в Минстрой Чувашии

22. Обеспечить еженедельное представление информации о вхождении в отопительный сезон в Минстрой Чувашии

щего за отчетным, в период с 1 июля по 1 ноября

с даты начала отопительного сезона до полного подключения объектов

венной инфраструктуры райадмини-страции

начальник отдела градостроительства и развития общественной инфраструктуры райадмини-страции

Приложение №2

ОБЪЕМЫ

капитального ремонта жилищного фонда на 2007 год

| № п/п | Наименование муниципального района | 3 амена внутридомовых сетей, тыс. пог. метров | Ремонт кровель тыс. кв. метров |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Водопровода | Теплоснабжения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

1.     Аликовский	0,04	0,085	1,372

Приложение №3 ОБЪЕМЫ

замены ветхих муниципальных тепловых и водопроводных сетей

на 2007 год

| № п/п | Наименование муниципального района | Ветхие тепловые сети | Ветхие водопроводные сети |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | В том числе предприятий жилищно-коммунального хозяйства | всего | В том числе предприятий жилищно-коммунального хозяйства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

1.       Аликовский	0,085	0,085	0,04	0,04

1

Приложение №4

|  |  | ИНФОРМАЦИЯ о подготовке жилищного фонда к отопительному периоду 2007/2008 | года |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального района едениц | Промыва и опрессовка, единиц | Запорная арматура, единиц | Замена внутридомовых сетей, пог. метров | Ремонт | Оформление паспортов готовности жилищного фонда, единиц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 | 14 | 15 |