УТВЕРЖДЕН

Распоряжение главы

администрации

Аликовского района

№ 221 от 1.10.2004 г.

__________________

Комплексный план мероприятий

администрации Аликовского района

по исполнению Указа Президента Чувашской Республики

от 22 сентября 2004 года № 107 «О годе парков и садов»

| №№ | Мероприятия | Сроки | Ответсвенные |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Благоустройство райцентра |
| 1. | Реконструкция площади перед зданием райадминистрации с благоустройством каскадов из трех водохранилищ | апрель-октябрь 2005 г. | УКС, Аликовская с/а |
| 2. | Заложение нового парка культуры и отдыха по ул. Молодежная | апрель-май 2005 г. | Аликовская с/а |
| 3. | Реконструкция существующего парка культуры и отдыха (по плану ОК и С) | октябрь 2004 г., май 2005 г. | ОК и С, Аликовская с/а |
| 4. | Реконструкция автодороги «Никольское-Ядрин-Калинино» (участок прохождения через с. Аликово с устройством тротуаров, газонов, с посадкой декоративных кустарников, с укреплением склонов водоемов) | апрель-октябрь 2005 г. | УКС, Аликовская с/а |
| 5. | Благоустройство территории церкви | апрель-май 2005 г. | УКС, церковный Совет |
| 6. | Устройство аллей новобрачных и новорожденных, ветеранов ВОВ | октябрь 2004 г. | УКС, отдел ЗАГС, Аликовская с/а |
| 7. | Заложение сквера по ул. Прохора Иванова (от Аликовского РДК до пересечения с ул. 60 лет Октября) | октябрь 2004 г., май-октябрь 2005 г. | УКС, Аликовская с/а |
| 8. | Посадка деревьев через мостовой переход Аба-Сирма, уплотнение саженцами существующих зеленых насаждений, посадка низкорослых кустарников, озеленение улиц, дворов и создание зон отдыха (по плану Аликовской сельской администрации) | осень 2004 г., весна 2005 г. | Аликовская с/а |
| II. Мероприятия по посадке лесных культур |
| 1. | Посадка лесного массива за р. Аба-Сирма около д. Янгорас (5 га), (с левой стороны дороги с. Аликово – с. Калинино) | осень 2004 г., весна 2005 г. | Аликовский сельлесхоз, Аликовская СОШ |
| 2. | Дополнение ранее посаженных лесных культур около д. Янгорас (4 га) ( с правой стороны дороги с. Аликово – с. Калинино) | осень 2004 г., весна 2005 г. | Аликовский сельлесхоз, Аликовская СОШ |
| 3. | Посадка и дополнение лесных полос: - по дороге с. Тенеево – с. Аликово; - по дороге д. Лобашкино – д. Питишево - по дороге с. Аликово – г. Чебоксары (участок прохождения СХПК «Дружба») - по дороге с. Аликово – с. Яндоба (участок прохождения СХПК «Волга») | осень 2004 г. осень 2004 г. осень 2004 г. осень 2004 г. | Аликовский сельлесхоз, СХПК «Прогресс» Аликовский сельлесхоз, Питишевская СОШ Аликовский сельлесхоз, СХПК «Дружба» Илгышевская СОШ Аликовский сельлесхоз, СХПК «Волга» |
| 4. | Посадка и дополнение ранее посаженных противоэрозийных масивов: по реке Аба-Сирма - по р. Караклаво - по р. Хирлеп - по р. Выла | осень 2004 г., весна 2005 г. осень 2004 г., весна 2005 г. осень 2004 г., весна 2005 г. осень 2004 г., весна 2005 г. | Экологическая служба райадминистрации Аликовская СОШ Экологическая служба райадминистрации Таутовская СОШ, Шумшевашская СОШ Экологическая служба райадминистрации Малотуванская СОШ, Тенеевская ООШ Экологическая служба райадминистрации Ч. Сорминская СОШ, Р. Сорминская СОШ, Яндобинская СОШ |
| III. Мероприятия, проводимые по линии Аликовского РУО |
| 1. | Внести на заседание Совета РУО вопрсы: Формирование экологической культуры учащихся О ходе реализации Указа Президента ЧР от 22.09.04 «О Годе парков и садов» | апрель 2005 г. ноябрь 2005 г. | Петрова Л.И. |
| 2. | Проведение семинара с заместителями директоров по воспитательной работе на тему: «Экологическое просвещение и воспитание школьников» | 20 января 2005 г. | Тимофеева Е.Г. |
| 3. | Организация временного трудоустройства занятости несовершеннолетних граждан в летнее и свободное от учебы время, создание трудовых бригад | В течение года | Николаева Н.В. |
| 4. | Организация фотовыставок, стендов, уголков, посвященных Году Парков и Садов | В течение года | Руководители ОУ |
| 5. | Организация в библиотеках книжных выставок-вернисажей «Природа – муза великих» | В течение года | Руководители ОУ |
| 6. | Проведение открытых классных часов и внеклассных мероприятий на тему «Красота спасет мир», «Прекрасное – рядом» и т.д. | В течение года | Руководители ОУ |
| 7. | Проведение экологических уроков на тему «Я и природа» | В течение года | Руководители ОУ |
| 8. | Проведение опросов и анкетирования подростков «Экология и ты» с целью выявления экологической культуры учащихся | В течение года | Руководители ОУ |
| 9. | Районная научно-практическая конференция учащихся «Поиск» | январь 2004 г. | ЦДиЮТ, ИМЦ |
| 10. | Операции «Зеленый двор», «Школьный двор» по посадке деревьев, уборке территорий, озеленению школьных территорий, оформлению цветочных клумб и газонов | октябрь 2004 г., апрель 2005 г., май 2005 г. | Руководители ОУ |
| 11. | Районный конкурс детского творчества «Защитим лес» | февраль 2005 г. | ЦДиЮТ |
| 12. | Районный конкурс инсценировок экологических сказок | февраль 2005 г. | ЦДиЮТ |
| 13. | Районный конкурс творческих работ учащихся «Зеркало природы» | март 2005 г. | ЦДиЮТ |
| 14. | Проведение Дня Земли | ноябрь 2005 г. | Руководители ОУ |
| 15. | Проведение конкурса листовок «В защиту леса» на районных финальных играх «Зарница», «Орленок» | май 2005 г. | Оргкомитет |
| 16. | Участие в республиканском слете юных туристов, краеведов, экологов | май 2005 г. | ЦДиЮТ |
| 17. | Проведение районного фестиваля детских объединений под девизом «Мир, в котором я живу» | апрель 2005 г. | ЦДиЮТ, отдел молодежи и мол. пол. |
| 18. | Районный конкурс на «Лучшее хозяйство» среди молодых семей | В течение года | Глав. Спец. по делам молодежи, главы с/адм. |
| 19. | Районный смотр-конкурс «Лучшее подсобное хозяйство-2005» | август-октябрь 2005 г. | Николаева Н.В. |
| 20. | Конкурс сочинений на тему: «Не цветут сады без любви к малой родине», конкурс рисунков «Остановись, мир прекрасен!» | ноябрь, декабрь 2005 г. | ИМЦ |
| 21. | Районные игры КВН между командами старшеклассников на тему: «Земли моей лицо живое» | В течение года | ЦДиЮТ, Дмитриева Н.В. |
| 22. | Празднование всемирного дня охраны окружающей среды | 5 июня 2005 г. | Руководители ОУ |
| 23. | Выставка детских творческих работ учащихся УДО «Детские руки творят чудеса» | апрель 2005 г. | ЦДиЮТ |
| 24. | Районный конкурс проектов по благоустройству населенного пункта | январь 2005 г. | ЦДиЮТ, ИМЦ |
| IV. Мероприятия, проводимые по линии отдела культуры и спорта |
| 1. | Районный смотр-конкурс на лучшее озеленение и благоустройство территорий сельских учреждений культуры района «Чистота природы-чистота души» | апрель- ноябрь 2005 г. | Отдел культуры и спорта, руководители учреждений культуры |
| 2. | Районная акция по благоустройству населенных пунктов «Сохрани деревню, в которой живешь»: -«Чистая вода» -очистка родников, прудов, берегов рек» -«Посади дерево»- озеленение территории, создание парков, садов, алей новорожденных, молодых семей, посвященных 60-летию Победы в ВОВ, - Районный конкурс на лучший праздник села (деревни) «Мое село, моя улица» | апрель-август 2005 г. | Районный организационно-методический центр, дирекция ЦБС |
| 3. | Районный передвижной смотр-конкурс «Мое село через 100 лет» | февраль-май 2005 г. | Аликовская районная модельная библиотека |
| 4. | Вечера поэзии «Как не любить мне эту землю…» | В течение года | Отдел культуры и спорта |
| 5. | Оформление книжных выставок « В гармонии с природой». | март 2005 г. | Аликовская ЦБС |
| 6. | Районная научно-практическая конференция «Нас собрала одна забота»» | апрель 2005 г. | Отдел культуры и спорта, Аликовская ЦБС |
| 7. | Благоустройство и озеленение центрального стадиона и спортивных площадок района | апрель-октябрь 2005 г. | Отдел культуры и спорта |
| 8. | Весенняя неделя добра | 16-22 апреля 2005 г. | Отдел культуры и спорта, руководителя учреждений культуры |

Примечание: кроме вышеперечисленного комплексного плана в 20 сельских администрациях, 16 общеобразовательных учреждениях разработаны отдельные планы мероприятий по реализации Указа Президента Чувашской Республики № 107 от 22 сентября 2004 года «О годе парков и садов».